|  |  |
| --- | --- |
| Deltagere | **Kopi til:** |
| **Bestyrelsen: Kristian, Brian, Bjarke, Henrik, Nick, Kenneth.**  **Afbud: David Andre: Klimavarme; Stig og Verner** |  |
| **Udarbejdet af/Dato:** |
| **KD 20220119** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Næste møde: Bestyrelsesmøde** | | | | | |
| **S****ted:** | **RAS Huset** | **Dato:** | **14.02.2022** | **Kl.:** | **1930** |

**Dagsorden/referat.**

1. **"Klimavarme" projekt i Rårup & omegn ?**Folkene bag ”klimavarme” projektet i Hornsyld havde spurgt om de måtte komme og fortælle om det der var sat i gang i Hornsyld og måske der kunne værre grundlag for noget lignende i Rårup og omegn.  
   -De lavede en gennemgang af processen med at få afdækket om det overhovedet giver mening at etablere et projekt.   
   -Distributionsnettet er det grundlæggende og så er spørgsmålet hvad varmekilden skal være.  
   -Laves som et AMBA som alle ejer og det skal være ”non profit”. Er der overskud deles det ud til brugerne. Jo flere der vil være med jo flere er der til at dele de fast omkostninger.  
   Indsatsrækkefølge:  
   Ildsjæle.  
   Screening  
   Evt stiftelse af AMBA  
   Evt udarbejdelse af vedtægter  
   Borgermøde – generalforsamling  
   Projektforslag  
   Involvering af medborgere og erhvervsliv  
   Tilslutningsaftaler  
   Alm bestemmelser og tekniske bestemmelser  
   Kommunikation herunder hjemmeside, Facebook, brochure og velkomstbrev  
   Etablering af forsyningsnet  
   Etablering af forsyningsnet  
   Etablering af stikledninger  
   Etablering af forbrugerinstallationer  
   Etablering af varmecentral, bygning og akkumuleringstank  
   Aflevering  
   Drift  
   -Tidshorisont fra man sætter i gang til der er varme i byen vil være omkring 2 år.  
   -Finansieringen indtil kommunegaranti er på plads, tager Green Projekt sig af. Derefter er det byggelån som foreningen bag ved tager sig af.  
   Cirka varmeforbrug i Rårup på 5800 mWt og sommetider kan det betale sig allerede fra over 2000 mWt.  
   Hvis for mange når at få investeret i varmepumpe, bliver det selvfølgelig sværere at få tilslutning nok.

Første spørgsmål er så om vi skal få lavet en screening for at få afdækket om det overhovedet kan betale sig at gå i gang med de indledende manøvrer?  
Alle var enige om at det ville være dumt, IKKE, som minimum at få lavet den screening og se hvad der er op og ned økonomisk i sådan et projekt. Indtil videre er der ingen udgifter ved det.   
KD kontakter Verner Rosendal og siger OK til at lave en screening og så tager vi den derfra.

1. **Status på Strategisk planlægning/udviklingsplaner**

I bund og grund har vi ikke fået et afslag eller tilbagemelding, men indirekte svar, fordi der er meldt ud hvem der kom i betragtning. Kristian lader et ord falde til forvaltningen, når lejligheden byder sig.

1. **Status på Æsken**

Tingene går sin gang.   
Nick og David er kommet med i et udvalg som skal kontakte lokale firmaer i omegnen. De skal mødes den 25. januar og laver en plan.  
Man er i gang med at svare på de sidste spørgsmål fra Lokale og anlægsfonden og vil så invitere dem over.  
Afslag fra Nordea fonden, med begrundelsen at deres maksimum bidrag på 1 million, ikke vil gøre udslaget for at sætte projektet i gang.  
Husstandsindsamlingen afventer hvad der egentlig er tilladt eller ikke er tilladt… Og kan man eventuelt søge tilladelse til det? Eller skal man ikke bare gøre det?

1. **Landsbyprisen 2022 - Deadline 1. februar 2022**

Lige nu er der ikke rigtigt nogen store projekter som vi kan sole os i og komme i betragtning til Landsbyprisen.

1. **Lokalfolder**ROL har rent faktisk en folder. Men trænger den til en opdatering eller er den OK?!  
   Vi kan altid få kommunen til at opdatere billeder og tekst.   
   Hvor kan vi eventuelt bruge den ud over de messer hvor vi tidligere har deltaget? Der ligger nogen i hallen, men er der andre oplagte steder?  
   Bosætningsfilmen vi fik lavet, er nok bedre som reklame udadtil!
2. **Herrefrokost**Dato fastsat til 9. april.  
   Jørgen Skoubo med temaet ”De nordiske lande”  
   Der er solgt 43 billetter. Lavet en Mobilpay ”box” :8822TC.  
   KD spørger Anette og Pernille om de vil hjælpe med at lave mad (biksemad)
3. **Julefrokost 2022 i ROL sammen med RGIF, er der en ny dato?**Indtil videre ingen ny dato fastsat.
4. **Næste møde**14. februar. Og så ser vi lige hvad Green Project vender tilbage med vedrørende screening.  
   Generalforsamling skal ifølge vedtægterne afholdes i første kvartal.   
   Forslag om uge 12. Dvs; 21. eller 22. marts.  
   KD spørger vandværkets bestyrelse om vi skal holde det samme dag.
5. **Eventuelt**Kristian undersøger om der stadig er penge i kommunens nedrivningspulje.

Møde afsluttet 21.30.